国土绿化造林工程建设模板
工作流程                                工作要求
         




















下达造林任务





按照国家有关部门部署或有关《规划》《实施方案》安排，上级政府或林草主管部门向下级政府或林草主管部门下达年度造林工程任务，并逐级进行分解落实。





落实造林地块和造林主体





县级林草主管部门、乡镇林草工作机构、村屯及国有森林经营单位按照上级下达的造林任务，做好现地踏查，足额落实符合要求的造林地块，并落实造林主体。





开展造林设计





以县（市、区、局）为单位，依据《造林作业设计规程》《造林技术规程》等规定，根据立地条件，按照适地适树原则，开展造林设计，明确每个地块的位置、土壤类型、面积、林种、树种配置、株行距、苗木规格、造林时间等主要内容。造林设计经上级林草主管部门审查同意后组织实施。





开展造林前准备工作





组织造林主体按照造林设计做好以下准备工作：


� = 1 \* GB3 �①�落实造林所需苗木。� = 1 \* alphabetic �a�.适时起苗，进行选择。� = 2 \* alphabetic �b�.苗木运输过程中需采取保水措施。� = 3 \* alphabetic �c�.苗木运抵造林地后需假植或泡水。


� = 2 \* GB3 �②�落实造林队伍。� = 1 \* alphabetic �a�.造林主体自行造林。� = 2 \* alphabetic �b�.选择专业队伍造林。


� = 3 \* GB3 �③�落实水源。根据造林用水需要，确定水源和运输工具。


� = 4 \* GB3 �④�根据现地情况和造林需要开展整地。� = 1 \* alphabetic �a�.全面整地；� = 2 \* alphabetic �b�.局部整地：穴状整地、带状整地、台状整地、鱼鳞坑整地等。





植树造林





需要把握好以下四个环节：


� = 1 \* GB3 �①�时间适当，不可过早过晚。


� = 2 \* GB3 �②�县级林草部门造林前开展技术培训。


� = 3 \* GB3 �③�造林标准：苗扶正、水浇足、土踩实。


� = 4 \* GB3 �④�现场指导和监管。坑不合格、苗不合格、栽植不合格，必须整改。





检查验收





� = 1 \* GB3 �①�造林当年和3年分别检查造林成活率、保存率。


� = 2 \* GB3 �②�县级林草部门开展自检，市级林草部门对县级自检开展监督检查，省级林草部门对县级自查结果开展核查。


� = 3 \* GB3 �③�成活率保存率没有达到标准的地块需及时补植。





幼林抚育





每年开展幼林抚育1-3次。具体包括：


� = 1 \* GB3 �①�对造林地块及时松土，保持土壤墒情。


� = 2 \* GB3 �②�对造林地块内杂草予以铲除。


� = 3 \* GB3 �③�造林后要根据降雨情况及时浇水。


� = 4 \* GB3 �④�做好病虫害防治。








