第二轮中央生态环境保护督察

第二十九项整改任务销号意见

按照吉林省生态环境保护暨生态环境保护督察工作领导小组办公室《关于印发<吉林省关于集中开展中央生态环境保护督察整改任务验收销号工作方案>的通知》（吉环领督办〔2026〕1号）要求，省林草局组织人员对《吉林省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》（以下简称《督察报告整改方案》）第二十九项整改任务完成情况进行了现地验收，组织专家审阅了省生态环境工作领导小组转办的销号材料，形成如下意见。

一、督察反馈问题

“一些自然保护区违法问题整改不到位。白山市长白朝鲜族自治县长白旅游有限公司在鸭绿江上游国家级自然保护区缓冲区内长期违法开展旅游活动，2017年以来每年接待游客数万人次。白城市吉林莫莫格国家级自然保护区缓冲区内一处油田作业平台未按要求拆除。”

二、整改目标

全面完成白山市鸭绿江上游国家级自然保护区、白城市吉林莫莫格国家级自然保护区违法问题整改工作。

三、整改情况

（一）材料审查情况

省林草局会同省生态环境厅组织白山市、白城市对鸭绿江上游、莫莫格国家级自然保护区内违法违规问题进行排查梳理，并督导地方开展整改工作。省林草局先后印发《关于进一步加强自然保护区修筑设施管理的通知》、《关于进一步推进自然保护区中央环保督察问题整改的紧急通知》等文件，压紧压实各方责任，建立长效机制。

长白县政府委托吉林省环科环保技术有限公司对缓冲区开展旅游活动对生态环境造成影响进行了生态评估。2021年12月17日，望天鹅景区正式关闭，停止了旅游活动至今。2022年1月18日、8月4日、8月8日，白山市、长白县政府先后3次与修正集团进行谈判，协商解决望天鹅景区经营开发权问题。

2022年6月22日，镇赉县政府组织相关部门及专业技术人员，赴英台采油厂采油八队8号井组计量间（作业平台），对督察反馈“莫莫格国家级自然保护区缓冲区内一处油田作业平台未按要求拆除”问题整改情况进行验收，并形成《镇赉县英台采油厂违法建设油田作业平台整改情况验收报告》。

（二）现地核验情况

2026年3月3日，省林草局对望天鹅景区整改情况进行了现地核验。经现地核查，望天鹅景区已关闭，未开展旅游活动。

2026年4月23日，省林草局对莫莫格保护区缓冲区采油八队8号井组计量间（作业平台）整改情况进行了现地核验。经现地核查，督察反馈点位的油井作业平台（计量间）已经拆除，并恢复植被。

四、验收结论

省生态环境厅、省林草局，白山市党委和政府、白城市党委和政府已全面落实《督察报告整改方案》第二十九项整改任务的各项整改措施，达到整改目标，原则同意此项整改任务通过验收。

吉林省林业和草原局

2026年4月28日